项目现状、问题分析与解决方案

噪声鲁棒的鸟类发声分类——面向低资源场景

更新日期：2026年7月16日

本文档汇总当前项目进展、发现的各类问题、建议的修复方案，以及需要与教授讨论确认的开放问题。

一、项目现状概述

1.1 项目基本信息

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 噪声鲁棒的鸟类发声分类——面向低资源场景 |
| 核心任务 | 从野外录音中识别 1,229 个鸟类物种，面临长尾分布和复杂环境噪声 |
| 团队 | 3 人（张佳男 / 陈锦城 / 黄文娟） |
| 数据来源 | BirdCLEF 2021-2026 竞赛合集（Xeno-Canto + iNaturalist） |

1.2 数据规模

| 阶段 | 记录数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原始合并 | 183,239 | 6 个年度 CSV 合并 |
| 字段级去重后 | 167,308 | 零信息损失智能合并 |
| 分层抽样子集 | 5,976 | 双层分层（物种 × SNR），每物种 ≥ 5 样本 |
| 训练集 | 4,780（80%） | 按 SNR 分层划分 |
| 留出测试集 | 1,196（20%） | 按 SNR 分层划分 |
| 交叉验证 | 5 折 | 训练 3,824 / 验证 956 |

图 1  数据处理流水线各阶段记录数

1.3 三种模型方案

| 模型 | 负责人 | 方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| LightGBM | 张佳男 | 手工表格特征 + 梯度提升树 | 5 折 CV + 噪声评估已完成 |
| FastAI CNN | 陈锦城 | 梅尔频谱图图像分类 | 待完成 |
| YAMNet 冻结 | 黄文娟 | 预训练嵌入 + 分类头 | 5 折 CV + 噪声评估已完成 |
| YAMNet 端到端微调 | 黄文娟 | 解冻顶层 + MixUp + 差分学习率 + 类别权重 | 代码已完成并修复，待 Kaggle 实跑 |

二、当前实验结果

2.1 已完成模型结果对比

| 指标 | LightGBM | YAMNet（冻结） | YAMNet 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clean 准确率 | 0.48% ± 0.14% | 1.91% ± 0.33% | 4.0 倍 |
| 5dB 准确率 | 0.08% ± 0.05% | 0.42% ± 0.19% | 5.0 倍 |
| 0dB 准确率 | 0.07% ± 0.03% | 0.37% ± 0.15% | 5.5 倍 |
| -5dB 准确率 | 0.07% ± 0.03% | 0.12% ± 0.04% | 1.7 倍 |
| Clean F1 (weighted) | 0.0045 | 0.0178 | 4.0 倍 |
| 推理延迟 | 154.5 ms | 86.0 ms | YAMNet 快 44% |
| GPU 显存峰值 | N/A（CPU） | 211.4 MB | — |

随机基线 = 1/818 = 0.122%（测试集 818 个类）。

图 2  不同信噪比条件下模型准确率对比

图 3  噪声衰减曲线

图 4  YAMNet 相对 LightGBM 的性能优势倍数

图 5  推理延迟对比

2.2 YAMNet（冻结）5 折逐折结果

| Fold | Clean | 5dB | 0dB | -5dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.51% | 0.67% | 0.42% | 0.08% |
| 2 | 2.09% | 0.42% | 0.42% | 0.17% |
| 3 | 1.51% | 0.17% | 0.42% | 0.08% |
| 4 | 2.17% | 0.25% | 0.08% | 0.08% |
| 5 | 2.26% | 0.59% | 0.50% | 0.17% |

2.3 LightGBM 5 折逐折结果

| Fold | Clean | 5dB | 0dB | -5dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.59% | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| 2 | 0.67% | 0.17% | 0.08% | 0.00% |
| 3 | 0.42% | 0.00% | 0.08% | 0.08% |
| 4 | 0.50% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| 5 | 0.25% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |

图 6  5 折交叉验证 Clean 准确率逐折对比

2.4 关键发现

YAMNet 在所有 SNR 档位均优于 LightGBM（4.0 倍至 5.5 倍），符合迁移学习抗噪能力强的预期。

两者在 0dB 及以下基本塌缩为随机水平，与文献中 BirdNET「SNR < 3dB 时显著下降」的结论一致。

LightGBM 在 5dB 就已低于随机基线（0.08% < 0.122%），说明手工特征对噪声极其敏感。

绝对准确率低是数据约束决定的：1,229 类 × 每类仅约 3.9 个训练样本，测试集 63% 的类只有 1 个样本。但两模型均显著优于随机（LightGBM 4 倍随机，YAMNet 15.6 倍随机），证明模型学到了有效特征。

YAMNet 推理反而更快（86ms vs 154ms），因为 LightGBM 的手工特征提取开销大于 YAMNet 嵌入提取。

三、发现的问题

3.1 数据层面问题

D1：极端的类别数与样本数比例

1,229 类 × 训练集 4,780 条 = 平均每类仅约 3.9 个样本。5 折交叉验证后，每折训练集 3,824 条 / 1,229 类 = 每折平均仅约 3.1 个样本/类。部分稀有物种在某一折的训练集里可能只有 1-2 个样本。影响：模型几乎不可能学到这些类的判别特征，准确率被严重拖累。

D2：测试集的「单样本类」问题

测试集 1,196 条 / 1,229 类 = 平均每类不到 1 条。约 63% 的类在测试集中只有 1 个样本。预测对为 100%，错为 0%，造成评估方差极大，几个样本翻转就显著改变整体数值。

D3：弱标签（secondary_labels）未利用

录音中可能同时出现多种鸟，secondary_labels 记录了这些信息。当前训练和评估都只使用 primary_label，丢弃了多标签信息，导致标签噪声。

D4：SNR 代理指标不够精确

用 rating（0-5 主观质量评分）作为 SNR 代理。同样 rating=3 的两条录音，实际信噪比可能差异巨大，分层抽样的 SNR 分布可能不如预期均匀。

D5：长尾分布未被有效平衡

「每物种 ≥ 5 样本」保证全覆盖，但分布仍然长尾。高频物种 10+ 样本，低频物种恰好 5 个。冻结策略阶段训练时没有用 class weight 或 focal loss 补偿。

3.2 模型架构层面问题

A1：YAMNet 域不匹配

YAMNet 在 AudioSet（521 类通用音频）上预训练，鸟鸣声是 AudioSet 中的小子集，嵌入空间对鸟鸣的细粒度区分能力有限。

A2：嵌入聚合方式过于简单

当前对所有帧取平均值，鸟鸣的核心判别信息往往在特定时间段，平均池化把关键信息稀释了。

A3：分类头容量不足（冻结策略）

Dense(256, ReLU) → Dropout(0.3) → Dense(1229, Softmax)，单层全连接网络难以学习 1229 类的复杂决策边界。

A4：冻结编码器无法适配鸟鸣

YAMNet 全部参数冻结，只调分类头，特征提取层完全无法适应鸟鸣的频谱特征。这一问题的根源可从四个层面深入分析：

第一，域鸿沟（Domain Gap）。YAMNet 在 Google AudioSet（521 类通用音频：人声、乐器、环境声等）上预训练，预训练任务与鸟类细粒度分类截然不同。冻结编码器后，1024 维嵌入始终来自「通用音频」特征空间——无论输入鸟鸣的频谱结构如何独特（特定频率的颤音、特定时间模式的哨声），特征提取器都无法向「鸟鸣专用」方向调整。YAMNet 基于 MobileNetV1，共 27 层卷积，底层检测基础声学模式（音调、谐波），顶层组合高层语义（「鸟鸣」vs「人声」）；冻结全部层意味着连底层也无法适配鸟类音频的频率分布特性（例如鸟类主频多在 2-8 kHz，而 AudioSet 覆盖 0-16 kHz 全频段）。

第二，数据增强缺失使长尾问题恶化。1,229 个物种 × 每类约 3.9 个样本构成极端长尾分布。MixUp 数据增强（随机混合两条波形及其标签）是长尾分类的标准技巧——让稀有类的少量样本「借用」高频类的特征信息，扩展决策边界，避免死记硬背。冻结策略完全没有 MixUp，稀有类极易过拟合到个别样本的噪声模式。端到端微调策略引入 MixUp（α=0.2），每批随机混合波形，标签按比例混合，本质上是一种强正则化手段，迫使模型学到更平滑的类别边界。

第三，类别不平衡未获补偿。标准 sparse_categorical_crossentropy 对所有类别一视同仁，但在本数据集的长尾分布下（头部类 50+ 样本，尾部类恰好 5 样本），头部类的梯度主导更新方向，尾部类的梯度被淹没。端到端策略中引入类别权重（按各类样本数倒数加权，使尾部稀有类获得更高权重），正是为系统性缓解此问题而设计。

第四，双策略对比是项目的核心创新点之一。项目旨在系统回答一个具有方法学价值的问题：对于鸟鸣这类特定领域音频，迁移学习需要做到什么程度才足够？「冻结编码器 + 训练分类头」（策略一，省事但拟合能力弱）与「端到端微调 + MixUp + 差分学习率」（策略二，代价高但拟合能力强）的并排对比，在同一数据和噪声评估口径下揭示两种迁移学习范式的拟合能力和噪声鲁棒性差异——这恰恰是现有文献（包括 BirdNET 相关研究）中缺乏的系统性对比。

针对上述四个层面的问题，端到端微调方案通过三项核心技术进行系统性改进：①选择性解冻——仅解冻 YAMNet 顶层 6 层卷积（冻结底层 21 层以保留 AudioSet 的通用声学知识），让顶层适配鸟鸣特征；②差分学习率——使用两个独立的 Adam 优化器，分别以 1e-5（YAMNet 顶层，保护预训练权重）和 1e-3（分类头，快速收敛）更新参数；③MixUp（α=0.2）+ 类别权重——同时在数据增强和损失函数层面缓解长尾效应。预期端到端微调可将 clean 准确率从当前冻结策略的 1.91% 提升至 3-8%。

上述问题均指向同一核心矛盾：冻结策略下的 YAMNet 仅发挥了预训练模型不到 10% 的潜力。端到端微调通过解冻顶层、引入差分学习率保护、并结合 MixUp 与类别权重，是释放剩余潜力的关键一步。

3.3 训练策略层面问题

T1：冻结策略完全没有数据增强

无 MixUp、无 SpecAugment、无时间/频率掩蔽、无波形增强。在每类仅 3 个样本的情况下，不做增强等于放弃了最有效的正则化手段。

T2：冻结策略没有类别平衡损失

使用标准 sparse_categorical_crossentropy，所有样本权重相同，长尾分布下头部类梯度主导更新方向。

T3：固定 5 秒中段截取可能丢失关键信息

鸟鸣可能在前 2 秒或后 2 秒，某些录音有效鸟鸣段很短，被稀释在 5 秒中段里。

T4：交叉验证在极小类上的不稳定性

不同 fold 结果差异大（fold1=1.51% vs fold5=2.26%），说明少量样本的随机分配显著影响学习效果。

3.4 评估方法层面问题

E1：Top-1 准确率对 1229 类过于严苛

细粒度分类文献通常用 Top-5 准确率或 macro-F1 作为主要指标，当前只报告了 Top-1 accuracy 和 weighted-F1。

E2：没有按类别频率分组的细粒度分析

只有总体准确率，没有拆分「高频物种 vs 低频物种」的性能，聚合指标掩盖了部分类别可能已经学到的事实。

E3：缺少置信度分析

缺少 Top-k 准确率来展示模型实际学到了多少。

3.5 LightGBM 特有问题

L1：手工特征对细粒度分类几乎无效

输入是频谱质心、带宽、MFCC 统计值、过零率等摘要统计量，1229 种鸟类的区分靠的是声音的精细时频结构，手工特征根本无法表达。

L2：没有任何迁移学习或先验知识

| 模型 | 先验知识 |
| --- | --- |
| YAMNet | AudioSet 521 类预训练（含鸟鸣子类） |
| FastAI CNN | ImageNet 预训练（视觉特征可迁移到频谱图） |
| LightGBM | 完全从零开始，无任何先验 |

L3：手工特征对噪声极其敏感

| 特征 | 噪声敏感性 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 过零率 | 极高 | 白噪声大幅增加过零次数 |
| 频谱质心 | 高 | 噪声拉高频谱质心 |
| MFCC 统计值 | 高 | 噪声直接污染 MFCC 系数 |
| 带宽 | 中高 | 噪声展宽频带 |

L4：特征提取开销反而比 YAMNet 更大

LightGBM 推理延迟 154.5 ms（特征提取 154.3 ms + 推理 0.2 ms），YAMNet 推理延迟 86.0 ms。LightGBM 在速度上也不占优。

3.6 YAMNet 端到端代码问题（已修复）

以下问题在 2026-07-16 的代码审查中发现并已修复，详见 YAMNet/src/ 下三个文件。

| 编号 | 问题 | 严重程度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 类别权重 USE_CLASS_WEIGHTS=True 声明了但从未使用 | P0 | 已修复 |
| C2 | MixUp 训练路径无 @tf.function，训练慢 3-10 倍 | P0 | 已修复 |
| C3 | 选择性解冻失效，整个 YAMNet 被全部解冻 | P0 | 已修复 |
| C4 | model.save() 含 hub.KerasLayer，加载需联网可能失败 | P0 | 已修复 |
| C5 | 噪声评估 RNG 每个 SNR 档重置，与旧版不一致 | P1 | 已修复 |
| C6 | 学习率衰减只触发一次 | P1 | 已修复 |
| C7 | model.predict() 一次性预测全部测试集可能 OOM | P1 | 已修复 |
| C8 | 推理测量缺少逐折细节 | P2 | 已修复 |

四、建议的解决方案

4.1 立即可做（不需教授确认）

| 编号 | 方案 | 对应问题 | 投入 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | YAMNet 端到端实跑 | A4, T1, T2 | Kaggle 2.5-5h GPU | Clean 准确率 1.91% → 预期 3-8% |
| S2 | 补充 Top-5 / Top-10 准确率 | E1, E3 | 本地计算 | Top-5 可能达 10-15% |
| S3 | 按类别频率分组分析 | E2 | 本地计算 | Top-50 高频物种可能达 15-25% |
| S4 | 三模型统一对比图 | — | 等 FastAI 结果 | 生成合并衰减曲线 + 混淆矩阵 |

4.2 建议执行（需投入但效果显著）

| 编号 | 方案 | 对应问题 | 投入 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | 扩大数据集：每类 ≥ 20 样本 | D1, D2, T4 | 重新运行数据管道 | 准确率可能从约 2% 提升到 10-20% |
| S6 | Top-50 物种子集评估 | D1, E2 | 筛选 + 重跑 | 子集上准确率可能达 20-40% |
| S7 | 跑 BirdNET 基线 | — | Kaggle + birdnetlib | 同台对比，实证优于 BirdNET |
| S8 | 利用 secondary_labels 做多标签训练 | D3 | 修改训练代码 | 减少标签噪声，提升尾部类表现 |

4.3 锦上添花（资源允许时考虑）

| 编号 | 方案 | 对应问题 | 投入 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S9 | 改嵌入聚合为分段预测 + 聚合 | A2 | 修改推理代码 | 提高有效信号占比 |
| S10 | 加深分类头（加 attention 或多层） | A3 | 修改模型结构 | 提升分类能力 |
| S11 | 峰值归一化改 RMS 归一化 | — | 修改音频预处理 | 减少瞬态噪声干扰 |

4.4 优先级排序

必做（项目完整性的前提）：

S1：YAMNet 端到端实跑（代码已修复，直接上 Kaggle）--已在kaggle运行

S7：BirdNET 基线对比（「比 BirdNET 好」的实证前提）

S4：三模型统一对比（等 FastAI 结果）

强烈建议（投入产出比高）：

S5 或 S6：扩大数据集 / 子集评估（准确率提升最直接）

S2：Top-5 准确率（零成本，大幅改善结果呈现）

S3：分组分析（零成本，展示部分类别已学到）

锦上添花：

S8：多标签训练

S9-S11：架构优化

五、建议与教授讨论确认的问题

问题 1：数据集规模——是否扩大？

背景：当前每类仅约 3.9 个训练样本，是准确率低的根本原因。如果扩到每类 ≥ 20 样本，子集约 24,580 条。

需确认：

□ 是否允许扩大抽样子集？扩大到每类多少样本？

□ 如果扩大后计算资源不够，是否可以只选 Top-50 或 Top-100 高频物种？

□ 1229 类全覆盖但每类样本少 vs. 少类但每类样本多，哪个更符合课程要求？

问题 2：评估指标——Top-1 够不够？

背景：1229 类的 Top-1 准确率天然极低，学术界细粒度分类通常用 Top-5。

需确认：

□ 报告中是否可以同时报告 Top-1、Top-5、Top-10 准确率？

□ 是否可以加 macro-F1 作为辅助指标？

□ 是否可以按类别频率分组报告？

问题 3：BirdNET 基线——是否必须做？

背景：项目提案中说「比 BirdNET 更好」，但没有同台对比数据。

需确认：

□ BirdNET 基线对比是否为课程硬性要求？

□ 如果时间不够，是否可以用文献中 BirdNET 的公开数据作为引用对比？

□ 如果做，是在全量 1229 类上做，还是只在 Top-50 子集上做？

问题 4：项目范围——1229 类是否过多？

背景：原始提案描述为 12,400 条记录、86 个物种，实际合并后扩大到 1,229 个物种。

需确认：

□ 是否可以回到原始提案的约 86 物种方案？

□ 或者筛选 Top-100 / Top-200 高频物种作为主实验？

□ 1229 类的全覆盖是加分项还是负担？

问题 5：端到端微调——预期结果和风险

背景：YAMNet 端到端微调代码已修复，预期 clean 准确率 3-8%，训练时间 30-60 min/fold。

需确认：

□ Kaggle 12 小时 session 限制是否够用？

□ 如果 OOM，batch_size 从 8 降到 4 是否可接受？

□ 如果端到端结果仍然不理想，主要的叙事方向是什么？

问题 6：FastAI 进度——时间线

背景：FastAI CNN 是三模型对比的第三极，目前尚未完成。

需确认：

□ FastAI 部分的预期完成时间？

□ 是否需要协助调试或提供数据接口规范？

□ 如果 FastAI 无法按时完成，两模型对比是否足够？

问题 7：最终报告——叙事方向

背景：在绝对准确率不高（约 2%）的情况下，如何讲好故事是关键。

需确认：

□ 报告的核心叙事是「噪声鲁棒性对比」还是「绝对准确率」？

□ 是否可以强调「在标准化噪声条件下系统对比三种异构算法 + BirdNET 基线」作为方法学贡献？

□ 低资源场景的方法论启示是否可以作为结论之一？

六、问题优先级总览

| 层面 | 问题数 | 最严重的问题 | 可改善性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 5 | D1：每类仅 3-4 样本 | 扩大数据集（S5/S6） |
| 模型架构 | 4 | A4：冻结编码器无法适配 | 端到端微调（S1，已修复待跑） |
| 训练策略 | 4 | T1+T2：无增强 + 无类别平衡 | 端到端已修复（MixUp + class weight） |
| 评估方法 | 3 | E1：Top-1 过于严苛 | 补报 Top-5 / 分组分析（S2/S3） |
| LightGBM 特有 | 4 | L1：手工特征无法表达时频结构 | 方法论限制，调参改不了 |
| 代码 Bug | 8 | C1-C4：影响训练效果和可用性 | 全部已修复 |

图 8  各层面发现问题数量

核心结论：当前结果不理想是「数据极度稀缺 + 模型无法适配 + 无增强无平衡 + 评估方式严苛」四重因素叠加。其中端到端代码问题已修复，数据规模和评估方式需要与教授讨论后决定。

最后更新：2026年7月16日

七、教授讨论结论（2026-07-17）

7.1 教授四大决策要点

| 议题 | 教授结论 | 执行状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据集扩容 | 扩充至10万条 + 低资源增强 | 已完成（129,834条训练 + 159种增强） |
| 整体方向 | 认可proposal，认为可以做 | 方向确认 |
| BirdNET对比 | 数据集不同无所谓，关注准确度和可复用度 | 非硬性要求，作为加分项 |
| LightGBM数据格式 | 应使用spectrogram数据，而非metadata统计特征 | 待修改：改为频谱图特征输入 |

7.2 数据集V2.0更新（已执行）

旧版（V0）数据：5,976条抽样子集，训练4,780条，测试1,196条，1,229类，每类~3.9样本。

新版（V2.0）数据：训练池129,834条，测试14,416条，1,126种鸟类，无每类封顶，每类中位数~72条。

低资源159种（<15条训练样本）已实施4种音频增强至目标15条。

已超出教授建议的10万条目标（129,834 > 100,000）。

问题D1（数据极度稀疏）和D2（测试集单样本类）已从根本上解决。

7.3 LightGBM数据格式修改（教授新要求）

教授明确指出：LightGBM应从audio转换为spectrogram去处理，而非仅用metadata基础统计特征。

当前问题L1（手工特征无法表达时频结构）的解决方案：

方案A：将mel-spectrogram展平为特征向量（128 mel bands x 时间帧）

方案B：使用YAMNet预提取的1024维嵌入向量作为LightGBM输入

方案C：使用spectrogram的分频段统计汇总（分频段能量分布、时间分段频谱模式）

优先级：P0（教授明确要求），替代原"不再投入精力优化LightGBM"的结论。

7.4 与BirdNET的关系定位

教授认为数据集与康奈尔BirdNET不同是客观条件限制，不影响项目价值。

核心评判标准：模型的准确度和可复用度是否达到业内认可水平。

BirdNET基线对比不再是硬性要求，可作为加分项。

7.5 更新后的优先级排序

P0 必做：

1. LightGBM数据格式改为spectrogram特征（教授新要求）

2. YAMNet端到端实跑（使用V2.0 129,834条数据）

3. 三模型统一对比（等FastAI结果）

P1 强烈建议：

4. Top-5/Top-10准确率 + macro-F1 + 分组分析（教授已同意）

5. BirdNET基线对比（加分项，非硬性要求）

P2 锦上添花：

6. 多标签训练 / 架构优化

7.6 问题状态更新汇总

已解决：D1（数据稀疏）、D2（单样本测试类）、D5（长尾未平衡） -> V2.0全量数据+三重平衡控制

已解决：C1-C8（代码bug） -> 全部修复

待解决：L1（LightGBM手工特征） -> 教授要求改为spectrogram输入

待验证：A4（冻结编码器无法适配） -> 端到端微调待Kaggle实跑

待补充：E1（Top-1严苛） -> 教授已同意加报Top-5/macro-F1